附件2

市安全监管移动执法系统建设任务分解表

| 序号 | 工作内容 | 市安全监管局 | 区安全监管局 |  |  | 软件开发商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 与市局集中使用 | 本地部署使用 | 自有系统 |  |
| 1 | 统筹部署 | 统筹部署市执法系统整体建设 | 统筹部署系统使用工作，指派专人负责。 | 统筹部署系统部署和使用工作，指派专人负责。 | 统筹部署系统对接工作，指派专人负责。 | 统筹部署软件开发、部署 |
| 2 | 需求调研 | 协调相关单位并配合软件开发商的功能调研 | 配合软件开发商的功能调研 | 配合软件开发商的功能调研 | 配合软件开发商的对接调研 | 进行功能调研 |
| 3 | 软件开发 | 督促软件开发进度 |  | 配合软件开发商部署 |  | 按合同要求完成软件开发 |
| 4 | 执法装备 | 自行配置 | 自行配置 | 自行配置 | 自行配置 |  |
| 5 | 软件部署 | 提供数据库服务器和应用服务器，并开通相关端口及映射，优化部署环境。 | 申请授权 | 提供数据库服务器和应用服务器，并开通相关端口及映射，优化部署环境。 |  | 进行市、区软件部署，联调联试 |
| 6 | 部署协调 | 协调软件开发商在部署和联调联试时需要市委网信办等其他相关部门应给予的支持。 |  | 协调软件开发商在部署和联调联试时需要本地政府网信办等其他相关部门应给予的支持。 |  | 进行市、区软件部署，联调联试 |
| 7 | 系统对接 | 协调系统所需各接口对接事宜 |  |  | 配合与市执法系统对接事宜 | 进行系统各接口对接 |
| 8 | 系统培训 | 组织协调系统培训事宜 | 配合系统培训 | 配合系统培训 |  | 进行系统培训 |